

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera.*  *En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes*  *Se han lleva a cabo 3 actividades:*   1. *Investigación: se investigo como resolver la adquisición de data en SABE* 2. *Desarrollo de scraper: desarrollo de script para scrapear fuente de datos* 3. *Normalización de la data adquirida*   *Cambios:*   1. *Se agregó una etapa intermedia en donde se redefinen los entregables, para agregar documentación a cada etapa junto con definir bien los mismo en relación a entregables para ‘cliente’ y entregables ‘internos’.* |
| --- | --- |
| Objetivos | ***Para las etapas de modulo de Scraper, modulo de Normalización, Modulo de carga, Modulo de api se incorpora y redefinen los entregables. Esto con la intención de mejorar la claridad de los mismos*** |
| Metodología | *Al terminar cada modulo anteriormente mencionado, se realizara una reunion para unificar la información de todos los del equipo, y con esto documentar el avance. Esto debe contar con 3 puntos minimos: Flujo del codigo Documentación de las funciones Guia de uso.  \* Se recuerda que varios de estos se definen desde un principio, solo se busca estandarizarlos para todos los módulos de desarrollo.* |
| Evidencias de avance | *Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Análisis de datos y gestión de proyectos* | *Identificación de datos* | *Python, SABE* | *1 semana* | *Rafael Herrera* |  | *Completo* |  |
| *Arquitectura* | *Desarrollo módulo scraping* | *Python, Selenium* | *4 Semanas* | *Luciano Salas Rafael Herrera* |  | *Completo* | *Se redefinió la documentación* |
| *Análisis* | *Implementación módulo de limpieza* | *Python, Pandas* | *2 Semana* | *Luciano Salas* |  | *en progreso* | *Se redefinió la documentación* |
| *Análisis más BI* | *Módulo de Inserción en DB* | *PostgreSQl, PowerBI* | *2 Semanas* | *Luciano Salas* |  |  | *Se redefinió la documentación* |
| *Arquitectura* | *Módulo de Optimización y API* | *Python, Fast API* | *2 Semanas* | *Rafael Herreta* |  |  | *Se redefinió la documentación* |
| *Gestión de proyectos* | *Integración final y documentación* | *GitHub, Power BI* | *2 Semanas* | *Luciano Salas Rafael Herrera* |  |  |  |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  *La estimación de tiempo fue correcta, pero se tuvo que agregar a los entregables una documentación más exhaustiva.*  *Otra corrección que se hizo es la trazabilidad de los avances, nos dimos cuenta que apesar de que se cumple con los entregables no existe una clara trazabilidad, entonces al momento de volver a revisar los estados pasados tenemos que utilizar más tiempo del estimado. Para resolver esto se define la mejorar de la documentación junto a la estandarización de la misma.* |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Se ajustaron los entregables en los módulos de desarrollo, esto por qué surgen dudas al momento de revisar módulos terminados.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *No hay actividades retrasadas. Falta iniciar los modulo de inserción a db, modulo de optimización y api e integración final.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)